# Agile Udviklingsmetoder
Agile udvikling, er et alternativ til den traditionelle projektledelse – hvis navn i sig selv, en samlet betegnelse for en række iterative og trinvise metoder. I sammenligning med traditionelle metoder, er den agile metoder rettet mod komplekse projekter hvor stabile planer samt forudsigelser ofte er svære at determinere i de tidlige faser.
Der findes en lang liste af metoder og frameworks, som betragtes at være agile, dog vil dette afsnit kun kort koncentrerer sig om kerneværdierne, praktikker ol. på følgende: Extreme Programming (XP), Scrum og Kanban.
## Extreme Programming (XP)
XP er en udviklingsmetodik, der kan spores tilbage til 1996. Metodikken er beregnet til at kunne forbedre software kvaliteten og reagere positivt på ændringer i kundes behov. XP bygger på hyppige udgivelser i korte udviklingsforløb, hvilket er til for at forbedre produktiviteten samt indføre ”check-points”, hvor nye kundekrav kan indføres.
XP har dog fået flere kritiske bemærkninger, hovedsageligt på områder omkring manglende krav samt design specifikationer og generel dokumentation.
### De 5 kerneværdier
- Kommunikation
  Softwareudvikling kræver at systemkrav bliver formidlet ud til udviklerne. I en formel metodik, opnås dette via dokumentation.
- Simpelhed
  Der opfordres til at begynde med de mest enkelte løsninger, ekstra funktionalitet kan tilføjes sener hen. Dette begrundes med at holde fokus på de nuværende behov, og ikke fremtidige.
- Tilbagemelding
  Der findes 3 typer af tilbagemeldinger i XP; fra systemet (unittest), fra kunden (funktionstest) og fra holdet (ved f.eks. introduktionen af nye krav fra kunden).
- Mod
  Giver udviklere mulighed, for at føle sig godt tilpas ved f.eks. refactoring af kode når nødvendigt, fjernelse af unødvendig eller forældet kode.
- Respekt
  Der skal aldrig tilføjes nyt eller ændret kode, som bryder kompileringen, da dette vil resultere i en forsinkelse hos de andre medlemmer af holdet.
### De 12 praktikker
- Tilbagemelding
  - Par-programmering
    Er en teknik, hvori to udviklere arbejder fysisk sammen. En skriver koden, den anden observerer samt gennemgår koden linje for linje.
  - Planlægnings spil
    Planlægningen er opdelte i 2 dele, begge indeholdende: udforsknings, engagement samt en styrings fase.
    - Udgivelses planlægning, har fokus på hvilke krav der skal inkluderes i de specifikke udgivelser samt hvornår disse skal leveres.
    - Iterations planlægning, er tilegnet udviklerne – og indeholder hvilke aktiviteter og opgaver for det enkelte medlem.
  - Test-drevet udvikling
    Går ud på at udvikle en test, som definerer den ønskede funktionalitet – for derefter at udvikle denne med de færreste antal linjer af kode, der skal til for at bestå testen.
  - Hele holdet
    Består ikke kun af udviklingsholdet bag, men også kunden. Dette skal forstås som, at kunden skal stå til rådighed gennem hele processen, til at svare på eventuelle spørgsmål der skulle opstå.
- Kontinuerlig proces
  - Kontinuerlig integration
    Er praksissen med, at integrerer nyt eller ændret funktionalitet med kodens eksisterende repository.
  - Refactoring
    Er en teknik, til omstrukturering eller generelle ændringer af eksisterende kode, uden at ændre dennes adfærd.
  - Små udgivelser
    Leveringen af projektet, sker i hyppige udgivelser. Disse små udgivelser, hjælper kunden med at få tillid til udviklingen af projektet.
- Fælles forståelse
  - Kodningsstandarder
    Er et aftalt regelsæt, som udviklingsholdet er enig om at holde sig til – gennem hele projektet.
  - Kollektiv kode ejerskab
    Har den betydning, at alle er ansvarlig for al kode – hvilket betyder at alle ret til at ændre hvilken som helst del af koden.
  - Simpelt design
    Udviklere, burde tage den simpleste tilgang til software design. Det samme gør sig gældende ved refactoring af komplekskode.
  - System metafor
    Går ud på, at alle medlemmer af projektet; kunden, udviklere, scrum-master og anden ledelse, kan fortælle hvordan projektet/softwaren fungerer.
- Programmør velfærd
  - Bæredygtigt tempo
    Er et koncept, hvori at udviklerne ikke arbejder mere end de standard 37 timer. Hvis overarbejde er en faktor i den pågældende uge, bør den efterfølgende uge ikke have dette.
## Scrum
Scrum frameworket blev skabt i starten af 90’erne og kan som udgangspunkt betragtes som et system hvori, man har kendskab til hvad der laves – men et detaljeret kendskab til systemet som en helhed, er en ukendt faktor.
Scrum i sig selv, er ikke et fuldendt værktøj, når det gælder produktudvikling – da denne ikke er en del af frameworket. Ved produktudvikling, kan f.eks. ScrumBot benyttes – da dette giver mulighed for at tilpasse metodikken, til at passe til det pågældende behov.
Foruden kerneværdier og praktikker, består Scrum også af 3 roller og 3 artefakter.
### De 5 kerneværdier
- Fokus
  Ved at bevare fokus på kun enkelte opgaver, vil der være en bedre arbejdsgang på holdet – der vil resultere i en optimering af holdet.
- Mod
  Da der arbejdes i hold, vil der være en følelse af støtte bland medlemmerne samt flere ressourcer til rådighed – hvilket vil give den enkelte større mod, til at påtage sig mere komplekse udfordringer.
- Åbenhed
  Ved at samarbejde i hold, praktisere medlemmerne at udtrykke hvad og hvordan de gør det – dette vil resultere i, at den enkelte medlem føler at de kan udtrykke eventuelle bekymring og denne tages op.
- Engagement
  Jo mere kontrol der overgives til et hold, jo mere engageret bliver medlemmerne.
- Respekt
  Ved at arbejde i hold, deles succeser og fiaskoer – hvilket vil skabe en fælles respekt blandt medlemmerne.
### De 5 kernepraktikker
- Backlog; Produkt, udgivelse samt sprint
  Alle ønsker/krav af funktionalitet for det enkelte produkt, udgivelse og sprints. Produktejer og/eller leder står for udvikling og vedligeholdelse af backlogs.
- Iterativ udvikling
  Hele projektet blev delt ind i sprints, med en fast varighed. Dette er til for at, hjælpe udviklingsholdet bag, med at holde fokus på et leverebar produkt for enden af hvert sprint.
- Scrum møder
  Daglige møder, hvor hvert medlem på holdet svare på følgende: Hvad lavede du i går, eventuelle problemstillinger der skal tages op samt hvilke planer har du for i dag.
- Burndown diagrammer
  Giver en indikation, det enkelte sprints fremskridt. Dette giver også mulighed for at eventuel revurdere holdets velocity til fremtidige sprints.
- Sprint review møde
  Giver en mulighed, for at inspicerer fremskridtet efter hvert sprint. Hvis mål er at forbedre udviklingsprocessen ved at indføre nye metoder, ændre eksisterende praksis osv.
### De 3 roller og 3 artefakter
- Roller
  - Produkt ejer
    Repræsenterer aktørerne og er stemmen for kunden. Det er også produkt ejerens ansvar, at tilføje, og prioriterer opgaver til produkt backloggen.
  - Scrum-master
    Er ansvarlig for at fjerne eventuelle forhindringer for holdet, så dette kan levere fastlagte mål for enden af hvert sprint.
  - Udviklingshold
    Holdet er ansvarlig, for levering af et potentielt leverbar produkt, for enden af hvert sprint. Det enkelte medlem er tværfunktionelle, og ikke låst fast på et område.
- Artefakter
  - Produkt backlog
    Er en overordnet liste over krav, tiltænkt det enkelte produkt.
  - Sprint backlog
    Er en liste over opgaver, som udviklingsholdet skal tage sig af i løbet af det næste sprint.
  - Burndown diagram
    Giver en indikation, det enkelte sprints fremskridt og opdateres på et daglig basis.
## Kanban
Kanbans oprindeles stammer tilbage fra 1940’erne, da Toyota ønskede at optimere produktions planlægningen og basere den på efterspørgsel. Kanban metoden, gældende agil software udvikling, blev dog først formuleret af David J. Anderson i 2003.
Hvor Kanban metoden skiller sig ud, i forhold til f.eks. Extreme Programming, er ved at ikke være en proces eller en projektledelses metodik for software udvikling – men derimod et tillæg til eksisterende metoder og frameworks. Kanban i sig selv, består af 4 basisprincipper og 6 kernepraktikker.
### De 4 basisprincipper
- Start med hvad du ved
  Der startes med de roller og processor som findes i forvejen – hvorefter der er mulighed for at udvide disse, hvis ønsket.
- Enighed om at forsætte trinvis
  Holdet skal acceptere, at trinvise forandringer er vejen til at forbedre systemet.
- Respekter de nuværende processor, roller, ansvarsområder og titler
  Holdet har sandsynligt en opsætning som fungere og som er værd at bevare.
- Lederskab på alle niveauer
  Der opfordres til lederskab, fra den enkelte medarbejder til den øverste ledelse.
### De 6 kernepraktikker
- Visualiser
  Visualisering af arbejdsgangen og dennes synlighed, er nøglen til at forstå hvordan arbejdet skrider frem. Uden denne forståelse, vil det være svære at tage de rigtige beslutninger.
- Begrænset antal igangværende opgaver (WIP)
  Ved at begrænse antallet af igangværende opgaver, undgås unødvendig overbelastning af holdet – frem for at holde en 100% arbejdsbyrde.
- Administrer arbejdsgangen
  Ved en aktiv administration af arbejdsgangen, kan der lettere vurderes om introduktionen af nye ændringer, har en positiv eller negativ virkning på systemet.
- Eksplicitte fremgangsmåder
  Uden en eksplicit forståelse af hvordan en proces virker og hvordan arbejdet faktisk udføres, vil en diskussion ofte være følelsesmæssig, anekdotisk og subjektiv.
- Implementere tilbagemeldinger
  Manglende tilbagemeldinger vil ofte føre til, at optimeringen af arbejdsgangen og dennes byrde er ikke eksisterende for holdet.
- Forbedre fællesskabet
  Et hold med en fælles forståelse for arbejdsgangen, processen og risici, er bedre i stand til at opbygge en fælles forståelse for et problem og forslå rettelser som kan ændre på dette.