# Releaseplan
Vi har ét release i vores projekt – fordelt over 3 sprint af 1 uges varighed. Sprintene har haft hvert deres fokus og formål, som specificeret nedenfor. Det første release strækker sig fra d. 2 december – 20 december, med udgivelse på sidstedagen.
## Sprint 1
Datospænd: 2 december – 9 december 2013
Formål: Hovedformålet med dette sprint var at etablere systemstrukturen fra databasen helt op til den grafiske brugergrænseflade, der i vores tilfælde var en hjemmeside. Det var vigtigt for os, at programmets struktur hurtigt blev fastlagt, for at undgå alt for meget refactoring senere.
Opgaver:
- Bruger og administrator rolle (ID: 9, vurdering: 13, prioritet: 1)
- Opret bruger (ID: 1, vurdering: 3, prioritet: 2)
- Kryptering af følsomme data (ID: 3, vurdering: 5, prioritet: 3)
- Graf-service (ID: 14, vurdering: 40, prioritet: 4)
- Overføre penge til konto (ID: 6, vurdering: 2, prioritet: 5)
## Sprint 2
Datospænd: 9 december – 16 december 2013
Formål: Sprintets generele formål, var at kunne etablerer en stabil forbindelse mellem tyndklienten/terminalen og serveren – og at denne kan sende de nødvendige JSON data, for at kunne oprette den pågældende rejsetransaktion.
Opgaver:
- SPIKE (ID: 2.4, vurdering: 13, prioritet: 1)
- SPIKE (ID: 2.5, vurdering: 13, prioritet: 2)
- API kommunikation (ID: 2.2, vurdering: 8, prioritet: 10)
- Arduino / Raspberry (ID: 2.1, vurdering: 5, prioritet: 11)
- API – Graf-service (ID: 2.3, vurdering: 20, prioritet: 12)
- Rejseoversigt (ID: 4, vurdering: 3, prioritet: 13)
## Sprint 3
Datospænd: 16 december – 20 december 2013
Formål: I dette sprint skulle meget af funktionaliteten omkring rejser udbygges til blandt andet forsat rejse, havde brugeren nok penge på kortet og brugeren skulle kunne følge med i sine rejser via hjemmesiden.
Opgaver:
- Forsat rejse (ID: 11, vurdering: 40 prioritet: 7)
- Håndtering af rejsetransaktioner (ID: 10, vurdering: 20, prioritet: 8)
- For lidt penge på kort (ID: 5, vurdering: 13, prioritet: 9)