Sprint retrospektive
Good
Pair-programming (selektivt)
Planlægning af spikes
Gode Morgenmøder
God til at afslutte opgaver i ”in-progress”
Could have been better
Estimater
Process dokumentation
Kvalitetssikring
Improvement
Bedre process dokumentation ved at alle laver "logbog"
Der skal måske laves storries omkring dokumentation over Scrum- practises.