Sprint retrospektive
Good
Pair-programming (selektivt)
Planlægning af spikes
God til at afslutte opgaver i ”in-progress”
Could have been better
Estimater (Points), men arbejdsmængde passer!
Process dokumentation
Kvalitetssikring
Lave tests af præsentationen
Kommunikation i tilfælde af fravær
Improvement
Bedre process dokumentation ved at alle laver "logbog"
Der skal måske laves stories omkring dokumentation over Scrum- practises, så folk tvinges til at lave det!