# Risiko analyse
### Enviroment: E-Risici fra projektets omgivelser
E-Tech:
- Brug af et specifikt kommunikations klasse bibliotek. Ved brugen af et nyt/ukendt klasse bibliotek (msgpack), er der en forhøjet risici for at en enkelt fejl kan ligge projektet ned.
- En del af projektet skal skrives i C. Et sprog som for størstedelen af gruppen er et ukendt element.
- RFID kommunikation er et ukendt element.
E-Coord:
- Intern kommunikation i gruppen skal være i orden, for at sikre fælles kode forståelse.
- Leverandører skal levere til tiden.
E-Cpmlx
Stort kompleksitet i forhold til programmørernes erfaring
### Agile: A-risici fra projektets agile sider
A-Scale
Størrelsen af projektet burde have en størrelse som gør det muligt at arbejde agilt.
A-YAGNI
- Designet skal have en udformning som er tilstrækkelig til at alle forstår programmet.
  - (risiko – for simpelt design).
A-Skill
Manglende erfaring i den agile arbejdsmetode er generel for gruppen.
### Plan-driven: P-risici fra projektet plan-dreven sider
P-Change
- Der vil i løbet af udviklingsperioden komme løbende ændringer, i takt med at vi får nye ideer, som viser sig at være vigtige.
- Brug af refactoring, skal dokumenteres, dette er tidskrævende.
P-Speed
Vi har kun 4 uger – og der skal helst være virkende prototyper i løbet af udviklingen.
P-Skill
I projektet er der en del usikkerheder. Hertil ville vi drage fordel af at have specialister tilknyttet til gruppen.