# Første Sprint
Det første sprint strakte sig fra mandag d 2. december til fredag d 6. december 2013. Hovedformålet med dette sprint var at etablere systemstrukturen fra databasen helt op til den grafiske brugergrænseflade, der i vores tilfælde var en hjemmeside. Det var vigtigt for os, at programmets struktur hurtigt blev fastlagt, for at undgå alt for meget refactoring senere.
# Stories
Ugen startede med at vi skulle identificere hvilke stories der skulle laves i sprintet. Opgaverne i sprint 1 var udvalgt til at danne grundlag for den senere funktionalitet i kommende sprint. Herudover ville disse opgaver også forhindre for meget dummy-data i koden. "Opret bruger", "Overføre penge til konto" og "Bruger og administrator roller". Herefter valgte vi 2 storries, der indeholdt kernefunktionaliteten for systemet. Enten i form af sikkerhed i systemet: "Kryptering af følsomme data" eller metoden som skulle stå for at regne ud hvor mange zoner man havde gennemrejst: "Graf-service". Alle storries blev udfyldt på de udleverede ark, som skulle sikre at værdien af en enkelt story var klar for brugeren.
Story Name:	ID:

Opret bruger	1

As a	Bruger
I want to	Oprette mig på hjemmesiden
So that	Jeg kan bestille rejsekortet

Estimate:	Actual:	Priority:
3		2

    I denne story ønskede vi at brugeren skulle være i stand til at oprette sig på sig på vores hjemmeside. Systemet skulle have den understøttende funktionalitet til at gemme oplysningerne i databasen. Der skulle være validering af inputfelterne, således at de indtastede oplysninger overholdt de formalia, vi havde stillet. (Personnumre skal være 10 cifre lange, telefonnumre skal være 8 cifre, mm. ). Vi ønskede derudover også automatisk at hente brugerens by ud, når man indtastede sit postnummer. For at gøre dette skulle alle postnumre og byer gemmes i databasen, og hente det tilsvarende bynavn ud, når man indtastede postnummeret. Bruger objektet skrækker sig over flere tabeller i databasen. Som en del af denne story skulle der derfor også aftales design af, samt sammenhængen mellem disse tabeller.
    Det var oprindeligt ikke tiltænkt, at der skulle par-programmeres på denne story. Men pga. problemer med at få vores ORM til at virke, blev det nødvendigt. Vi kom til et punkt, hvor at det var nødvendigt at få det lavet, for ikke at falde bagud. Vi valgte derfor at sætte ekstra ressourcer på opgaven, for at få løst problemet.
Story Name:	ID:

Kryptering af følsomme data	3

As a	Bruger
I want to	Vide at mine oplysninger bliver beskyttet
So that	Jeg føler mig tryg ved at bruge systemet

Estimate:	Actual:	Priority:
5		3

    Vi ønskede med denne story, at repræsentere sikkerhed i systemet ved at kryptere de mest kritiske personoplysninger i systemet: Personnummeret og password. Der skulle implementeres en klasse, der kunne kryptere brugerens personnummer ved brug af AES-256 krypteringen, samt en klasse der ved hjælp af den dertilhørende nøglen kunne dekryptere koden. Her ud over skulle der laves et ”salted hash” af password.

Story Name:	ID:

Overfør penge til konto	6

As a	Bruger
I want to	Indbetale penge på kortet
So that	Jeg kan fortsætte med at rejse

Estimate:	Actual:	Priority:
2		5

    I denne story ville vi gøre det muligt for brugeren at indbetale penge til rejsekortet. Vi lavede et view på web-klienten, som skulle tage sig af dette. Der skulle være validering på kortnummeret, der bliver brugt (vi gemmer dog ikke kortnummeret). I databasen skulle der oprettes en tabel som holdt styr på alle indbetalingerne. Som en del af det view, der var på web-klienten skulle man også kunne se ens saldo blive live-opdateret. Det vil sige at, der skulle laves en metode, som kunne summere alle indbetalinger og hævninger på en bestemt brugers konto, i forbindelse med en ny indbetaling. Dette blev et eksempel på refactoring, da vi i starten af denne story ikke havde en måde at hæve penge på brugerens konto. Først da vi havde funktionaliteten til at hæve fra en konto blev tilføjet, skrev vi koden om.

Story Name:	ID:

Bruger og Administrator roller	9

As a	Administrator
I want to	Have andre rettigheder og muligheder i systemet end brugerne
So that	Så man kan styre systemet som administrator

Estimate:	Actual:	Priority:
13		1

    Formålet med denne story var at adskille, brugernes login med administratorernes. Der skulle oprettes database tabeller til at håndtere roller i systemet. Når man loggede ind i systemet, skulle systemet undersøge om der var tale om en bruger eller administrator og derefter vise den tilhørende startside.

Story Name:	ID:

Graf-service	14

As a	Administrator
I want to	Se hvilke stoppesteder, der hører til hvilken zone
So that	Så man kan beregne rejserne korrekt

Estimate:	Actual:	Priority:
40		4

    Dette var den mest komplekse story i sprint 1. Idéen var at vi ville lave en repræsentation at alle zonerne i NT's system ved hjælp af en graf. Ud fra denne graf skulle vi så kunne regne ud hvor mange zoner, der er mellem 2 stoppesteder (tjek-ind og tjek-ud punktet).
    Hertil skulle vi bruge en masse data omkring alle stoppesteder, zoner og nabozoner. Digitaliseringsstyrelsens API havde disse oplysninger. Vi besluttede derfor at lave en metode til at konvertere JSON outputtet til data som kunne lægges ind i databasen.
    Da dette var gjort skulle vi have lavet metoden som kunne bestemme afstanden mellem 2 stoppesteder, vi besluttede os for at bruge en version af dijkstras algoritme uden vægte på kanterne.
    Vi havde besluttet at bruge par-programmering for at implementere algoritmen, da vi regnede den for at være særdeles kritisk i forhold til vores system. Vi ville hermed både sikre, at der var mere end 1 person med viden omkring den specifikke story, men vi regnede også med at vi ville kunne drage nytte af, at 2 personer arbejdede på opgaven, i forhold til kompleksiteten.
    Graf-servicen opgaven indeholdte også en del refactoring. I starten skulle metoden til zone-beregningne kun kunne sige hvor mange zoner der er mellem 2 vilkårlige zoner. Hvilket ikke indeholdt den prisberegning som skulle skrives ind senere.
    Estimeringen af denne story viste sig at have været pessimistisk. Med 2 sæt øjne på opgaven, lavede vi algoritmen og sikrede os den virkede på omkring 10 timer, hvilket var en del under det forventede.
# Resume af Sprint 1
Tirsdag d. 3 december: Opstartsdagen var plaget med problemer. Da vi først startede gik det op for os at vi ikke havde aftalt en konkret mappe struktur til systemet. Det blev overset i sprint 0, hvor vi ellers lige have indlagt en spike til at diskutere dette. Et andet problem som opstod var at vi ikke kunde på driveren til PostgreSql databasen til at arbejde sammen med vores ORM – entityframework. Det var svært at forudsige, at der ville blive driver problemer, men det ville have været ideelt at teste igennem i et spike. Men det blev ikke vurderet som et sandsynligt problem hvilket er grunden til at vi ikke spikede på det. Dette forårsagede at forbindelsen mellem systemet og databasen ikke kunne oprettes på første dagen, hvilket gjorde at ingen af de i gang satte stories kunne færdiggøres. Vi arbejdede rundt om dette med at en person stod for at designe og bygge databasen, mens de 2 andre lavede business-logic, repository og web til de aktive storries. Brugernes data lå i flere forskellige tabels på databsen, for at undgå null værdier mm. Det blev derfor nødtvendigt at have en diskussion om hvordan repositoryklasserne/userlogic skulle samles for at trække de nødvendige oplysninger ud omkring brugeren på en fornuftig måde. Løsningen blev at sammensætte user objektet af flere andre objekter fra de forskellige tabels. Således kunne vi undgå at hente mere data ud end nødvendigt. Der blev desuden oprettet unit-test klasser for storiesne. I slutningen af dagen var der undertasks, der var færdige, men ikke storries, da forbindelsen til databasen stadig ikke virkede.
Onsdag d. 4 december: Dagen fortsatte med database problemer Morten og Mads satte sig sammen for at prøve at løse problemet, da dette nu sinkede os. I mellemtiden blev der lavet views, model-klasser og mapping klasser klar til databasen. For ikke at falde bagud tog vi nye opgaver ind, og prøvede at lave så meget som muligt unden database forbindlse, der med overholdt vi ikke princippet med at man laver en opgave færdig, før man starter på en ny. Men i den sitiuation vi var i virkede det som det bedste alternativ. I slutningen af dagen virkede ORM'en stadig ikke – så vi besluttede os for at skifte teknologien ud, så vi kunne komme over problemerne. Vi var dog ikke håbløst bagefter, da vi havde været meget effektive med at trække nye storien ind. Var der mange subtasks, som var færdige. Vi besluttede at lave en vurdering af hvor mange points, der var manglede på de enkelte stories. Vi nedskrev derefter vores burndown udfra denne vurdering. Selvom det egentligt ikke er meningen, at man skal nedskrive burndownen, før man er helt færdig med en opgave, var vi enige om at vores beslutning ville give et mere retvisende billede af vores fremskidt. Vi fik desuden at vide i dag at leverandørene af vores RFID-chip som vi skulle bruge i projektet, sandsynligvis ikke ville komme. Hvilket gav anledning til at overveje hvordan vi så skulle simulere tjek ind / ud i senere opgaver.
Torsdag d. 5 decemebr: Vi startede dagen med den gode nyhed at der var forbindelse til databasen, hvilket betød at vi kunne færdiggøre flere storries. Morten og Chris Satte sig sammen for at pair-programme graf-servicen. Dette viste at at være et virkeligt godt valg, da opgaven blev løst meget hurtigere end forventet, med 2 sæt øjne på opgaven. Vi brugte en del af dagen på at hente informationer omkring stoppesteder og zoner fra digitaliserings styrrelsen, samt konvertere dem fra JSON til brugbar CSV, som kan ligge i databasen.
Fredag d. 6. december: Dagen var præget af internetproblemer efter gårsdagens storm. Vi havde svært ved at udføre de sidste tests som manglede i vores validering af de sidste stories, da vi ikke kunne forbindes til serveren. Dette resulterede i at vi havde et lille hængeparti, som vi ville prøve at få lavet mandag.
Mandag d. 9 december: Dagen gik med sprint-retrospektive, samt estimering og prioritering af det nye sprints stories. Vi valgte, at der hver uge skulle være en ny scrum-master så vi alle prøvede det. I slutningen af dagen havde vi halvanden time til at indhente hængepartiet fra sidste uge. Hvilket blev nået. Så vi kunne gå ind til sprint 2 med en ren tavle.
# Estimering
Vi estimerede vores stories ved at gøre brug af planning poker. Efter vi alle havde smidt vores kort havde vi en diskussion, for at argumentere for vores estimater. Herefter prøvede vi at spille vores kort igen. Ofte kom vi til enighed allerede her. Det var sjældent at vores bud adskilte til fra hinanden med mere end et kort, hvilket gjorde at vi forud for diskussionen allerede kunne fornemme at vi havde den samme opfattelse af storien. Efter tema XP havde vi valgt at være en del mere rundhåndede med storypoints, da temaugen fortalte os, at vores oprindelige estimater var alt for optimistiske.
Vi valgte at prioritere vores stories ud fra sort-by-value princippet – stories som havde stor vigtighed for systemets salgbarhed og forretningsværdi blev prioriteret over tekniske svære stories.
I slutningen af dagen havde vi planlagt hele sprintet: 63 story points, fordelt på 5 stories. Vores daglige velocity blev beregnet til 15 points/dag. Vi mente alle at dette var realistisk, givet vores estimater.
# Morgenmøder
Hver morgen klokken 9:00 holdt gruppen morgenmøde. Formålet med dette var at sikre de andre i gruppen kendte til de andres opgaver, samt hvilke problemer, der havde været i forbindelsen med den konkrete opgave. Herefter skulle den enkelte person redegøre for hvad man havde tænkt sig at lave den efterfølgende dag. Det var på morgenmøderne hvor der internt blev aftalt hvilke opgaver, hvor der var behov for pairprogramming og hvordan vi ville teste opgaverne. Vi holdt alle møderne i sprint 1 som stand-up møder, for at sikre at mødet varrighed, ikke trak ud, længere end det var nødvendigt.
I slutningen af mødet nedskrev vi vores burndown. Normalt nedskriver man først sin burndown når en opgave er helt færdig. Vi kunne dog ikke lide denne metode, da den ville resultere i en misvisende graf, hvor det ville se ud som om vi altid var bagud. Vi valgte derfor at vurdere hvor langt vi var nået med en story, i slutningen af hver dag. Hvorefter vi nedskrev burndownen med et tilsvarende antal points. Vi var alle enige om at denne metode skabte en bedre representation af arbejdet på burndownen. Se billedet [burndown, week 49]
Billede [Burndown, week 49] Dag 1: 63 points. Dag 2: 63 points. Dag 3: 34 points. Dag 4: 14 points. Dag 5: 5 points.
Tidslinie (dage)
Opgave estimater (points)
# Vidensdeling
Vidensdeling var i fokus igennem hele forløbet. Vi sikrede at en fornuftig vidensdeling ved at implementere flere forskellige tiltag. Det første punkt var morgenmøderne, hvor man frit kunne spørge ind til en persons arbejde dagen før, hvis man følte at emnet godt måtte blive uddybet for at skabe en bedrer forståelse på tværs af gruppen.
Vi brugte også par-programmering til at skabe en sund vidensdeling. I særlige systemkritiske opgaver besluttede vi, at det var fornuftigt hele tiden at have 2 sæt øjne på opgaven af gangen. Herved opnåede vi at der ikke var en enkelt person, som sad med kritisk viden omkring systemet. Hvorved arbejdet kunne fortsætte i personens fravær. Det blev i sær brugt på de opgaver som blev betegnet som de mest komplekse, og de storries som stod for kernefunktionaliteten f.eks graf-servicen.
En fordel ved at sidde i en lille gruppen på tre mand og udvikle er, at man ikke holder sig tilbage med at stille spørgsmål. Om det så er tekniske spørgsmål eller afklaring af indholdet af en bestemt opgave. Når man tilretteligger arbejdsmiljøet således, kommer der naturligt også en fælles forståelse af hvad de andre personer i gruppen laver. Dette sætter dog krav til medlemmerne i gruppen. De skal kunne håndtere at have flere bolde i luften af gangen, uden at det distrahere deres arbejde i større grad. Det er en balancegang, som vi dog i sidste ende var enige om fungerede godt.
# Retrospective
I slutningen af sprintet skulle vi lave et retrospective. Her skulle vi kategorisere hvordan vi synes at vi havde brugt de forskellige praktiker fra XP, samt hvordan vi synes arbejdet var gået generelt. Herunder skulle vi også komme med forslag til hvordan processen kunne forbedres til næste sprint.
De gode ting:
- Vi var glade for vores estimering og velocity, da de hang godt sammen. Det lykkedes os at tage en passende mængde stories ind i sprintet, så vi ikke var håbløst bagefter. Vi skulle omvendt heller ikke tage flere opgaver ind i sprintet, så vi har godt tilfredse, selvom vi måske ville have været foran hvis det ikke havde været for opstartsproblemer i starten af sprintet.
- Vores brug af par-programmering var vi også glade for. I stedet for at bruge det hele tiden, havde vi fra starten af sagt at par-programmering skulle bruge selektivt, når der var brug for det. Da det ellers ville sinke vores tempo, i forhold til hvad vi kunne få ud af det.
Ting der kunne være bedre:
- Planlægning af spikes kan forbedres. Vi stødte ind i en masse tidskrævende problemer i sprintet, fordi vi ikke havde været opmærksomme nok på eventuelle tekniske udfordringer.
- Morgenmøderne blev kritiseret for at være for løse, uden nogen fast agenda. Det var derfor ikke alle, der følte, at møderne gav ret meget til forståelsen af de andre gruppemedlemmers arbejde.
- Fælles kodeforståelse
- Process dokumentation
Forbedringsforslag
- Fast agenda ved morgenmøderne, for at skabe orden og overblik.
- Processdokumentation skal forbedres, da den mest har bestået i en enkelt logbog.
- Blive bedre til at forud se problemer, som kan løses med spikes.
### Spikes
Vi løb ind i en del problemer løbet af sprint 1. En del af disse blev foranlediget af at vi ikke have været tilstrækkelige grundige i vores planlægning op til sprint 1. Vi havde en del tekniske problemer med at få vores ORM til at arbejde sammen med den planlagte PostgrSQL database. Dette var et problem som kostede os meget tid, fordi vi ikke havde sat tid af til at afprøve alternativer. Det endte dog med at vi blev nødt til at gå over til en tidligere kendt teknologi, da vi blev presset på tid.
Et andet problem som kunne have været undgået med en spike var vores planlægning af systemets mappe struktur. Da vi skulle til at i gang med at kode, blev spørgsmålet lige pludselig meget relevant, da vi gerne ville starte ud med en fornuftig og gennemtænkt struktur, som kunne bruges igennem alle 3 sprint. Dette kostede også en smule tid.