# Sprint 1 – 3(4), opgave oversigt
## Sprint 1
- Opret bruger (ID: 1, vurdering: 3, prioritet: 2)
  - ”As a” bruger, ”i want to” oprette mig på hjemmesiden, ”so that” jeg kan bestille rejsekortet.
    - Oprettelse af bruger, repository, view, validation. Bestilling af rejsekort, repository, view.
- Kryptering af følsomme data (ID: 3, vurdering: 5, prioritet: 3)
  - ”As a” bruger, ”i want to” vide at mine oplysninger bliver beskyttet, ”so that” jeg føler mig tryg ved at bruge systemet.
    - Kryptering, AES-512 krypt. Af personnummer, ”salted hash” af password.
- Overføre penge til konto (ID: 6, vurdering: 2, prioritet: 5)
  - ”As a” bruger, ”I want to” indbetale penge på kortet, ”so that” forsætte med at rejse.
    - Overførsel af penge til rejsekort, mock-up, validation, repository, view.
- Bruger og administrator rolle (ID: 9, vurdering: 13, prioritet: 1)
  - ”As a” administrator, ”i want to” have andre rettigheder og muligheder i systemet end brugere, ”so that” så man kan styre systemet som administrator.
    - Opret DB til roller, lav et library så roller kan bruges som service attributer, opret userrepository.
- Graf-service (ID: 14, vurdering: 40, prioritet: 4)
  - ”As a” administrator, ”i want to” se hvilke stoppesteder, der hører til hvilken zone, ”so that” man kan beregne rejserne korrekt.
    - JSON skal trækkes ud og behandles til brugbar data som kan bruges i DB, metode til at håndtere graf, analyse af service passer det ind? Evt. fejl & mangler osv.
## Sprint 2
- Rejseoversigt (ID: 4, vurdering: 3, prioritet: 10)
  - ”As a” bruger, ”i want to” se mine tidligere rejser, ”so that” jeg kan afstemme mine udgifter.
- Arduino / Raspberry (ID: 2.1, vurdering: 5, prioritet: 11)
  - ”As a” arduino / raspberry, ”i want to” kunne sende data til systemets API, ”so that” jeg kan sende data omkring tjek ind/ud.
- API kommunikation (ID: 2.2, vurdering: 8, prioritet: 10)
  - ”As a” API, ”i want to” modtage data fra arduino via msgpack, ”so that” tjek ind/ud bliver registreret.
- API – Graf-service (ID: 2.3, vurdering: 20, prioritet: 12)
  - ”As a” API, ”i want to” bruge graf-service til at beregne prisen for en rejse, ”so that” vi kan trække penge fra folks saldo.
- SPIKE (ID: 2.4, vurdering: 13, prioritet: 1)
  - ”As a” arduino, ”i want to” undersøge hvordan man får net forbindelse på den, ”so that” den kan kommunikere.
- SPIKE (ID: 2.5, vurdering: 13, prioritet: 2)
  - ”As a” klient/server opretholde forbindelse mellem enheder, ”i want to” undersøge modtagelsen af data og status, ”so that” den kan kommunikere.
## Sprint 3
- For lidt penge på kort (ID: 5, vurdering: 13, prioritet: 9)
  - ”As a” bruger, ”i want to” vide hvornår jeg skal indbetale penge på kortet, ”so that” jeg ikke kan komme til at løbe tør
    - Find passende lyde til fejl meddelelser, evt. nuværende lyde fra rejsekortet, callback fra API til arduino, muligvis via http status kode.
- Håndtering af rejsetransaktioner (ID: 10, vurdering: 20, prioritet: 8)
  - ”As a” bruger, ”i want to” se min saldo og stole på at en er korrekt udregnet, ”so that” jeg har tillid til systemet.
    - Prisberegning af rejser, det skal korrekt…
- Forsat rejse (ID: 11, vurdering: 40 prioritet: 7)
  - ”As a” bruger, ”i want to” betale det rigtige beløb ved en sammensat rejse, ”so that” jeg ikke betaler for meget eller lidt.
    - Forsat rejse, merging af forskudte entries, sammen kobling med graf-service.
## Sprint 4
- Se bruger oplysninger (ID: 7, vurdering: 5, prioritet: 11)
  - ”As a” admin, ”i want to” se en brugers oplysninger omkring rejser og indbetalinger, ”so that” jeg kan hjælpe hvis brugeren for problemer.
- Slette kort (ID: 8, vurdering: 1, prioritet: 12)
  - ”As a” administrator, ”i want to” gøre kort inaktive, hvis der er mistanke om misbrug, ”so that” ingen snyder systemet.
- Buffer i tilfælde af manglende netværk (ID: 12, vurdering: 20, prioritet: 13)
  - ”As a” administrator, ”i want to” gemme rejsetransaktioner hvis bussen ikke kan sende til serveren, ”so that” der ikke går data tabt.
## Udgåede
- Tjek ind og ud på rejse (ID: 2, vurdering: 100, prioritet: 6)
  - ”As a” bruger, ”i want to” tjekke ind og ud på en rejse med rejsekortet, ”so that” for en nem og billig rejse.
    - Backend API, repository, msgpack integration, tjeck-ind (kort nummer, holdeplads id, datetime, data type) tjek-ud (kort nummer, holdeplads id, datetime, data type), frontend access, msgpack integration, tjek-ind (buffer), tjek-ud (recovery interval, buffer).
- Opret rejse (ID: 13, vurdering: ukendt, prioritet < 9999)
  - ”As a” bruger, ”i want to” tjekke ind og oprette en rejse, ”so that” jeg kan rejse ved hjælp fra systemet.